**Plano de Ação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **API "Formas de Pagamento" pode estar desconectada"** |
| **O que** | Verificar o código que chama a API. Verificar a eficácia conexão. |
| **Quando** | 11/04/2022. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Abrir o código no VS Code e conferir toda estrutura voltada à conexão com a API. Detectado o erro, providenciar correção e executar testes de conexão. Atualizar o site com o código/conexão corrigidos. |
| **Quanto** | R$ 150,00/hora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **Erro no código.** |
| **O que** | Verificar todas as linhas do código atreladas ao carrinho e a finalização da compra. Todas as funções. Todas as conexões. |
| **Quando** | 13/04/2022. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Abrir o código no VS Code e conferir toda estrutura voltada ao carrinho de compras. Detectado o erro, providenciar correção e executar testes. Validar correções. Atualizar o site com o código corrigido. |
| **Quanto** | R$ 150,00/hora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **Produto(s) no carrinho pode(dem) estar zerados no estoque** |
| **O que** | Verificar a base de dados de produtos e as operações de baixa e incremento no estoque. |
| **Quando** | 15/04/2022. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Abrir a base no SQL Server. Verificar a existência ou não dos produtos. Abrir o código no VS Code e verificar as funções que incrementam e baixam o estoque e suas conexões com a base. Testar as adequações. Validar as correções e subir as atualizações. |
| **Quanto** | R$ 150,00/hora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **Regra de "compra mínima" pode estar desatualizada** |
| **O que** | Verificar os parâmetros de mínimo de produtos para finalização da compra. |
| **Quando** | 18/04/2022. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Abrir o código no VS Code e verificar os parâmetros de configuração da Quantidade mínima de compra para cada produto. Verificar na base de dados se os valores estão de acordo. Testar as adequações. Validar as correções e subir as atualizações. |
| **Quanto** | R$ 150,00/hora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **Link contido no botão "Finalizar Compra" pode estar corrompido** |
| **O que** | Verificar o link e seu respectivo apontamento. |
| **Quando** | 21/04/2022. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Abrir o código HTML e CSS no VS Code e verificar se o link está corretamente digitado e se o apontamento está direcionando para a página de pagamento. Testar as adequações. Validar as correções e subir as atualizações. |
| **Quanto** | R$ 150,00/hora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Por que** | **Instabilidade da Internet** |
| **O que** | Verificar com o usuário a “qualidade” da internet naquele momento. |
| **Quando** | Sempre que ocorrer. |
| **Quem** | Bruno Grecco |
| **Onde** | Setor de desenvolvimento full-stack. |
| **Como** | Fazer uma ligação a este usuário. Instruí-lo a fazer “testes” na sua conexão com a internet. Tentar ajuda-lo da melhor forma. |
| **Quanto** | R$ 100,00/hora. |